德钦县2019年第一季度固定资产分析报告

根据全州固定资产投资统计改革精神要求,我县为更好的完成固定资产的投资，为更准确提高投资数据质量。认真学习和储备改革带来的变迁，,准确掌握财务支出法固定资产情况表中核心指标的含义、计算方法、数据来源和填报注意事项,确保源头数据准确可信，并及时汇报,争取领导的理解和支持。做好与各部门统计员和财务人员之间的财务沟通协调,确保项目投资额在财务支出方面数出有源,提供出高质量报表。

- 固定资产现状

- 目标任务情况。

德钦县2019年州级下达固定资产任务为43亿元，同比增长12%任务增12%。

2、德钦县实际情况。

2018年底，全县项目共投资385108万元，201年中500-5000在库项目126个，共166504万元；5000万以上在库项目15个，5000万以上项目投资为150585万元。相比2018年的目标任务，突出了今年任务的艰巨性，完成今年目标任务压力也较大。

2019年1-3月固定资产投资总额为30065万元，同比增幅27.9%，其中500万以上的投资为13086万元，5000万元以上为16976万元。虽然第一季度固定资产投资完成额向较好趋势发展，但距离2019年目标任务还有很大的差距。

（1）2019年第一季度500-5000万新入库项目仅3个，投资额为7474万元。

（2）5000万以上项目在库12个，无新入库项目

5000万以下在库项目具体如下

| 序号 | 项目所属单位 |  |  | 项目代码 |  | 组织机构代码 |  | 项目名称 |  | 在线监管平台代码 |  |  | 项目数据处理地 |  | 开工时间 | 计划总投资（万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 德钦县水务局 |  |  | 015287411533422030 |  | 015287411 |  | 德钦县珠巴龙河拖顶乡段治理工程 |  |  |  |  | 533422 |  | 2018.11 | 2028 |  |  |
| 2 | 云南省德钦县交通运输局 |  |  | 015287470533422074 |  | 015287470 |  | 德钦县拖顶乡应急保通金沙江索道桥 |  | 2019-533422-54-01-026971 |  |  | 533422 |  | 2018.03 | 1446 |  |  |
| 3 |  | 云南省德钦县交通运输局 | 015287470533422073 |  | 015287470 |  | 德钦县羊拉公路“11.03”灾后新建公路工程 |  | 2019-533422-48-01-018051 |  | 533422 | 2019.01 |  | 4000 |  |  |

二、当前存在的困难和问题

（一）完成全年目标任务压力大。全县1-3月份完成500万元以上固定资产投资30065万元，但只完成了德钦县目标任务的0.06%,为完成投资总额43亿元的目标任务，后9个月需完成40亿元，综合目前我县投资项目实际情况，目标任务十分艰巨，完成今年目标任务压力较大。

（二）投资缺乏项目支撑，项目库存问题非常严峻。在库项目个数相较上年都有不足，并且第一季度5000万以上项目投资相比上年同期还出现减少现象。

（三）改革后入库项目审核通过难度加大，投资项目存量大幅减少。一是项目入库困难。2019年《固定资产投资报表制度》规定：在填报固定资产投资额时“不得以一个批复为理由，打捆上报农林牧渔项目、电信项目、农村电网改造、新农村建设、农村公路建设、油田改造、设备购置等项目”。按照这一规定，省级部门对项目入库审核要求更加严格，造成3月份各部门申请入库项目仅3个。二是投资存量不足。1-3月， 5000万元以下城镇投资项目剩余投资存量13732为万元，其中大部分为2018年在库续建项目的投资；5000万元以上投资项目剩余投资存量为265017万元；综上所述，我县目前在库固定资产投资项目剩余投资存量实为32872万元，但多数项目工期为跨年度，不是今年要完成的项目，实际投资存量就远远小于32亿。

三、工作建议

1、加快项目储备工作，充实项目储备库。一是加大新项目规划和储备力度，精心谋划和引进一批投资量大、转型动力强的项目，充实项目储备库。二是在抓好传统产业大项目储备的同时，积极谋划一批新兴产业项目，逐步调整优化我县投资结构和产业结构。

2、加强部门间协调配合，加大项目督查力度。继续实施大项目推动战略，狠抓招商项目跟踪落实，提高项目履约率，争取2019年我县重点行业重大项目能及时开工入库，形成实物投资量；同时继续加大招商引资力度，集中力量抓好先进工业、高端服务业等重大项（一）加大资金筹措力度。资金是项目顺利推进的基础保障，尽快出台扩宽项目融资的指导性意见，并继续争取国家资金支持；（二）引导金融机构加大优质投资项目，增加宣传加大民间投资力度。（三）加大项目储备力度，加快在建项目推进。项目储备是保证投资有效增长的“稳定器”，加大招商引资力度，结合产业政策，瞄准本行业的龙头企业，下力气开展招商引资，实现精准招商，提高项目落地率。做到争取更多大项目落户德钦，有力推进我县投资项目建设创造更加美好的家园。